## SEO Master Plan

Gratisschadeverhalen.nl / 112autoschade.nl

Versie: 2.1 | Datum: 31 januari 2026

### Executive Summary

Dit document beschrijft de complete SEO-strategie om te concurreren met en hoger te scoren dan 112schade.nl. Het plan omvat:

- 6 nieuwe kernpagina's (inclusief downloads pagina)

- 40 blog artikelen in 4 batches

- 24 extra FAQ vragen

- 3 research projecten (video, app, newsletter)

- Homepage verbeteringen (partner logos, reviews)

De strategie is afgestemd op ons businessmodel en kopieert alleen wat relevant is voor onze dienstverlening.

#### Inhoudsopgave

- 1. Waarom Niet 1-op-1 Kopiëren

- 2. Businessmodel Beperkingen

- 3. Nieuwe Pagina's te Creëren

- 4. Homepage Verbeteringen

- 5. Research Projecten

- 6. Blog Artikelen Planning (40 stuks)

- 7. FAQ Uitbreiding

- 8. Tijdlijn & Planning

- 9. Verwachte Resultaten

## 1. Waarom Niet 1-op-1 Kopiëren

112schade.nl bouwt al 10+ jaar aan hun website en biedt diensten aan die wij niet leveren. Dit verklaart waarom wij een gerichte aanpak hanteren in plaats van alles te kopiëren.

### Reden 1: Focus Wint van Breedte

112schade.nl biedt diensten die wij niet aanbieden:

- Lease Verhaalservice (complexe B2B wagenparkbeheer)

- Loonregres (werkgever loondoorbetaling claims)

- Opstal/inboedel/aansprakelijkheid (woningverzekering geschillen)

- Directe letselschade behandeling (wij verwijzen naar Unitas)

Als wij alles kopieerden, zou 50% irrelevant zijn en onze merkpositionering verwarren. Bezoekers zouden klikken op diensten die we niet kunnen leveren → slechte ervaring → geen conversie.

### Reden 2: Kwaliteit Boven Kwantiteit

Door te focussen op 40 hoogwaardige artikelen over materiële schade in plaats van 60 artikelen over alles:

- Gaan we dieper op elk onderwerp

- Bouwen we sterkere topical authority in onze niche

- Ranken we hoger voor keywords die daadwerkelijk converteren

### Reden 3: Google Beloont Expertise (E-E-A-T)

Google's algoritme geeft voorkeur aan sites die diepe expertise in een gefocust gebied tonen, boven sites die alles oppervlakkig behandelen.

| Onze Positionering | Hun Positionering |
| --- | --- |
| "De experts in gratis materiële autoschade verhalen" | "Wij doen alles (lease, letsel, opstal, etc.)" |
| Gefocuste autoriteit | Breed maar oppervlakkig |

### Reden 4: Conversie Optimalisatie

Elke pagina die we maken heeft ÉÉN doel: bezoekers naar /claim-indienen leiden

Als we lease-, letsel-, opstalpagina's toevoegden:

- Bezoekers raken verward over wat we doen

- Ze klikken op diensten die we niet kunnen leveren

- Conversieratio daalt

## 2. Businessmodel Beperkingen

### ✓ Diensten die wij AANBIEDEN

- Materiële autoschade/voertuigschade verhalen - Onze kerndienst

- Gratis verhaalservice - Kosten worden verhaald op tegenpartij

- Europees Schadeformulier verwerking - Upload + automatisch inlezen

- Online dashboard - 24/7 claim tracking

- Expertise/taxatie coördinatie - Wij regelen de expert

- Juridische escalatie - Bij weigerende verzekeraars

- Intermediair programma - Voor tussenpersonen, garages, fleetmanagers

- Waarborgfonds claims - Schade zonder bekende dader

- Letselschade doorverwijzing - Naar partner Unitas Letselschade

### ✗ Diensten die wij NIET aanbieden

- Lease Verhaalservice - Te complex B2B dienstverlening

- Loonregres - Werkgever claims (specialistisch)

- Opstal/inboedel/aansprakelijkheid - Buiten ons bereik

- Traumabegeleiding - Medische dienstverlening

- Directe letselschade behandeling - Alleen doorverwijzen naar Unitas

- Bedrijfsschade verhaal - Specialistische dienst

## 3. Nieuwe Pagina's te Creëren

### Prioriteit 1: Kernpagina's (6 stuks)

| # | Pagina | Doel | Woorden |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | /materiele-schade/ | Hoofdlandingspagina voor "materiële schade" zoekverkeer | 800-1200 |
| 2 | /hoe-werkt-het/ | Gedetailleerd 6-stappen proces uitleg | 1500-2000 |
| 3 | /waarborgfonds/ | Info over Waarborgfonds claims (onbekende dader) | 1000-1500 |
| 4 | /artikel-185-wvw/ | Juridische uitleg bescherming zwakke verkeersdeelnemers | 1200-1800 |
| 5 | /schade-expert/ | Uitleg expertise proces en wat te verwachten | 800-1200 |
| 6 | /downloads/ NIEUW | PDF formulieren downloaden (Europees Schadeformulier, etc.) | 500-800 |

### Prioriteit 2: Uitbreidingen (3 stuks)

| # | Pagina | Actie |
| --- | --- | --- |
| 7 | /letselschade/ | INFO pagina met doorverwijzing naar Unitas (GEEN service pagina) |
| 8 | /intermediairs/ | Uitbreiden met meer content, case studies |
| 9 | /veelgestelde-vragen/ | Toevoegen van 24 nieuwe vragen |

## 4. Homepage Verbeteringen

### 4.1 Partner Logos Sectie NIEUW

Doel: Social proof en professionaliteit tonen

Implementatie: "Onze Partners" sectie toevoegen

Eerste partner: Unitas Letselschade (reeds partner)

Toekomst: Placeholder voor garages, verzekeraars, andere partners

### 4.2 Dashboard/Portal Promotie NIEUW

Toevoegen aan hele site:

- "Volg uw claim 24/7 in uw persoonlijke dashboard"

- "Direct inzicht in uw dossier"

- Screenshots van dashboard op relevante pagina's

## 5. Research Projecten

### Research Project 1: AI Video Content NIEUW

Doel: Professionele uitlegvideo('s) maken met AI tools

#### Te Onderzoeken AI Video Tools:

- Synthesia - AI avatars

- HeyGen - AI presenters

- Pictory - Text to video

- InVideo AI - Automatische video's

- D-ID - Talking photos

- Runway ML - Geavanceerde AI video

#### Voorgestelde Video's:

| Video | Titel | Lengte |
| --- | --- | --- |
| 1 | Homepage Explainer: "Hoe werkt gratis autoschade verhalen?" | 60-90 sec |
| 2 | Proces Explainer: "In 4 stappen naar uw schadevergoeding" | 90-120 sec |
| 3 | Tutorial: "Europees Schadeformulier correct invullen" | 2-3 min |

Deliverable: Volledig research rapport met aanbevelingen, kostenanalyse, en stap-voor-stap productieplan

### Research Project 2: Mobile App Haalbaarheid NIEUW

Doel: Onderzoeken of/hoe we een mobiele app kunnen maken

#### Achtergrond:

112schade.nl claimt "onze app op uw smartphone" te hebben, maar onderzoek toont geen native app in de app stores. Waarschijnlijk een Progressive Web App (PWA) of mobile-responsive website. Wij kunnen dit matchen of overtreffen.

#### Te Onderzoeken Opties:

| Optie | Beschrijving | Kosten | Tijd |
| --- | --- | --- | --- |
| PWA | Progressive Web App - add to homescreen | Laag | 1-2 weken |
| Capacitor | Wrap Next.js in native shell | Laag-Medium | 2-4 weken |
| React Native | Native iOS/Android app | Medium-Hoog | 2-3 maanden |

Deliverable: Haalbaarheidsrapport met aanbeveling en implementatieplan

### Research Project 3: Newsletter Systeem NIEUW

Doel: Email newsletter opzetten voor lead nurturing

#### Te Onderzoeken Platforms:

- Mailchimp (populair, gratis tier)

- Brevo/Sendinblue (EU-based, GDPR vriendelijk)

- ConvertKit, Buttondown, Resend

Deliverable: Newsletter implementatie handleiding met gekozen platform

## 6. Blog Artikelen Planning (40 stuks)

### Batch 1: High-Priority SEO (1-10)

| # | Artikel | Keyword |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artikel 185 WVW Uitgelegd | artikel 185 wvw |
| 2 | Waarborgfonds Handleiding | waarborgfonds schade |
| 3 | Technisch vs Economisch Total Loss | total loss auto |
| 4 | Huurauto Kosten Terugkrijgen | huurauto kosten |
| 5 | E-Step Aansprakelijkheid | e-step schade |
| 6 | Obstakel op de Weg | obstakel weg |
| 7 | Vandalisme Verhalen | vandalisme schade |
| 8 | Rechts Inhalen | rechts inhalen |
| 9 | Aanrijding met Dier | aanrijding dier |
| 10 | Overstekende Dieren | overstekende eend |

### Batch 2: Juridisch/Proces (11-20)

| # | Artikel | Keyword |
| --- | --- | --- |
| 11 | Gedeelde Aansprakelijkheid | gedeelde schuld |
| 12 | Overmacht Verkeersongeval | overmacht verkeer |
| 13 | Buitengerechtelijke Kosten | BGK kosten |
| 14 | Wettelijke Rente | wettelijke rente |
| 15 | Politierapport Opvragen | politierapport |
| 16 | Verjaringstermijn | verjaring autoschade |
| 17 | Eigen Schuld | eigen schuld verkeer |
| 18 | Claimen Zonder Getuigen | geen getuigen |
| 19 | Verzekeraar Weigert | verzekeraar weigert |
| 20 | Contra-Expertise | contra expertise |

### Batch 3: Praktisch/Seizoen (21-30)

| # | Artikel | Keyword |
| --- | --- | --- |
| 21 | Auto op Vakantie | auto vakantie |
| 22 | Stormschade Auto | stormschade auto |
| 23 | Schade Buitenland | schade buitenland |
| 24 | Gladheid Aansprakelijkheid | gladheid ongeval |
| 25 | Laagstaande Zon | verblinding zon |
| 26 | Kettingbotsing | kettingbotsing |
| 27 | File Ongeval | file ongeval |
| 28 | Parkeergarage Schade | parkeergarage |
| 29 | Winkelwagentje Schade | winkelwagen |
| 30 | Portier Schade | portier schade |

### Batch 4: Aanvullend (31-40) NIEUW

| # | Artikel | Keyword |
| --- | --- | --- |
| 31 | Dashcam als Bewijs | dashcam bewijs |
| 32 | Winterbanden Verplicht | winterbanden |
| 33 | Verkeerde Brandstof | verkeerde brandstof |
| 34 | Auto Uitlenen | auto uitlenen |
| 35 | Directe Schadeafhandeling | DSA |
| 36 | Uitwijken voor Dier | uitwijken dier |
| 37 | Zonder APK Ongeval | zonder apk |
| 38 | Alcohol en Aansprakelijkheid | alcohol ongeval |
| 39 | Autoportier Schade | autoportier |
| 40 | Spookrijder Schade | spookrijder |

## 7. FAQ Uitbreiding (24 vragen)

Toevoegen aan /veelgestelde-vragen/:

#### Algemeen (6)

- Wat doet [bedrijfsnaam]?

- Hoe kunnen jullie deze service aanbieden?

- Kan een bedrijf ook gebruik maken?

- Welke schades kunnen jullie verhalen?

- Schade met buitenlandse partij?

- Verschil verhaalservice vs rechtsbijstand?

#### Schademelding (3)

- Waarom een schadeformulier?

- Formulier niet ondertekend, wat nu?

- Welke extra documenten zijn handig?

#### Schade & Herstel (11)

- Welke schade kan ik claimen?

- Kan ik kledingschade claimen?

- Wat is een pro forma nota?

- Garage heeft begroting, voldoende?

- Garage vraagt taxatiekosten?

- Mag ik overal laten repareren?

- Wanneer mag ik laten repareren?

- Total loss, wat nu?

- Wat is noodreparatie?

- Recht op leenauto/huurauto?

- Huurautokosten verhaalbaar?

#### Vergoeding (4)

- Wanneer BTW verrekenen?

- Wat is een marge-auto?

- Hoe snel krijg ik mijn geld?

- Meer schade dan gedacht, wat nu?

## 8. Tijdlijn & Planning

| Week | Activiteit | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| 1-2 | Kernpagina's | /materiele-schade/, /hoe-werkt-het/, /waarborgfonds/, /downloads/ |
| 2-3 | Legal + Homepage | /artikel-185-wvw/, /schade-expert/, Partner logos sectie |
| 3-4 | Blog Batch 1 | Artikelen 1-10 |
| 5-6 | Blog Batch 2 | Artikelen 11-20 |
| 7-8 | Batch 3 + Uitbreiding | Artikelen 21-30, FAQ, Intermediairs |
| 9-10 | Blog Batch 4 | Artikelen 31-40 |
| Parallel | Research | Video, App, Newsletter rapporten |

## 9. Verwachte Resultaten

### Na Uitvoering

- 6 nieuwe kernpagina's

- 40 blog artikelen

- 24 extra FAQ vragen

- Partner logos sectie

- 3 research rapporten

### Target Rankings

| Zoekterm | Target |
| --- | --- |
| autoschade verhalen gratis | Top 5 |
| materiële schade verhalen | Top 5 |
| waarborgfonds schade | Top 10 |
| artikel 185 wvw | Top 10 |
| schade verhalen tegenpartij | Top 5 |

### Letselschade Verwijzing

Bij alle letselschade content ALTIJD verwijzen naar:

"Voor letselschade werken wij samen met onze partner Unitas Letselschade"

www.unitasletselschade.nl

SEO Master Plan v2.1

Gratisschadeverhalen.nl | 31 januari 2026